## Slide 1
SIGDE
SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL ESCOLAR
Registro, seguimiento y análisis de convivencia en tiempo real.
PROYECTO ESCOLAR · GRADO 11 · 2026
Alejandro Hurtado
I.E.T.I. Rafael Navia Varón
Notes: Presentar el nombre completo y el propósito del proyecto.
[Sources]
- C:/Users/edits/sistema-escolar/frontend/public/sigde-space-background.png
- C:/Users/edits/sistema-escolar/frontend/public/Logo-login.png
[/Sources]

## Slide 2
SIGDE / 02
SIGDE convierte la gestión escolar en un flujo trazable
Una plataforma web para organizar convivencia, salidas, comunicaciones y seguridad por roles.
Centraliza la información
Reúne reportes, estudiantes, usuarios, salidas y comunicaciones en un solo sistema.
Asigna acceso según el rol
Coordinador, Docente y Portería ven únicamente las funciones necesarias para su trabajo.
Conserva evidencia
Registra estados, responsables y movimientos para facilitar el seguimiento institucional.
Las alertas se basan en umbrales configurables; no se presentan como inteligencia artificial.
SIGDE · Avances del proyecto
02
Notes: Explicar SIGDE en una sola frase antes de enumerar los módulos.
[Sources]
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-23807993-f086-4f90-907b-140af167cc61.png
- Resumen basado en los módulos y servicios del repositorio SIGDE.
[/Sources]

## Slide 3
SIGDE / 03
El problema no era registrar más, sino conectar el proceso
SIGDE responde a tres dificultades observadas en la gestión disciplinaria y operativa.
Información dispersa
Un solo registro digital por estudiante, hecho y responsable.
Seguimiento manual
Estados, filtros, evidencias y auditoría para reconstruir cada caso.
Acceso poco diferenciado
Permisos por rol y módulos específicos para cada responsabilidad.
Resultado esperado
Menos pérdida de contexto y decisiones mejor documentadas.
SIGDE · Avances del proyecto
03
Notes: No afirmar resultados medidos; presentar la mejora como objetivo del sistema.
[Sources]
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-a5e4f482-051f-4c30-befb-ebea0b2f754d.png
- Problemas y soluciones derivados del alcance funcional del proyecto.
[/Sources]

## Slide 4
SIGDE / 04
El diseño combina confianza institucional y cercanía escolar
La identidad visual nace del login y se mantiene en los paneles de trabajo.
Libro abierto + circuitos
Educación, tecnología y trazabilidad en una sola marca.
#0A1628
Base / navegación
#1F6FB8
Acciones principales
#39C4E6
Acentos y estados
#EAF2FA
Contraste y lectura
#F5B94C
Alertas y atención
Principios visuales
Contraste alto
Fondos oscuros y texto claro.
Jerarquía simple
Títulos, acciones y estados visibles.
Lenguaje humano
Mensajes directos para la comunidad.
SIGDE · Avances del proyecto
04
Notes: Relacionar cada color con una función, no solo con una preferencia estética.
[Sources]
- C:/Users/edits/sistema-escolar/frontend/public/Logo.png
- C:/Users/edits/sistema-escolar/frontend/public/sigde-space-background.png
- Colores verificados en la interfaz y estilos del proyecto.
[/Sources]

## Slide 5
SIGDE / 05
Una estructura estable deja cada función a un clic
La pantalla mantiene tres zonas reconocibles en todos los módulos.
1
2
3
1
Menú lateral
Agrupa módulos por tipo y filtra opciones según el rol.
2
Barra superior
Búsqueda, identidad de la sesión y acceso a la cuenta.
3
Área de trabajo
Métricas, formularios, tablas y acciones del módulo activo.
SIGDE · Avances del proyecto
05
Notes: Señalar primero la navegación, luego la barra superior y por último el contenido.
[Sources]
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-280987c4-4828-49ba-954f-1c1e265ce3e6.png
[/Sources]

## Slide 6
SIGDE / 06
Avance actual: 17 interfaces listas de 23 planificadas
El inventario distingue pantallas terminadas, bases parciales y módulos aún sin desarrollar.
23
TOTAL PLANIFICADAS
17
REALIZADAS
6
PENDIENTES DE CIERRE
74 % del inventario principal está realizado
Pendientes
Sin desarrollar
Convivencia · Seguimiento · Estadísticas · Calendario
Parciales
Configuración · Perfil
Nuevo reporte
Salidas
Comunicaciones
Auditoría
Ajuste puntual pendiente: agregar mostrar/ocultar en los dos campos de “Nueva contraseña”.
SIGDE · Avances del proyecto
06
Notes: Aclarar que los botones del menú no equivalen por sí solos a una interfaz terminada.
[Sources]
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-a82e8277-61f2-48a8-ac20-267b43f6a2cf.png
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-2083fb94-993e-442c-9c5b-5df6c610a68d.png
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-e8d41022-5ade-4b0d-a919-ab6586f53cd4.png
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-2bafa633-28e5-4848-b049-36ac675c2112.png
- Conteo del inventario funcional informado por el usuario al 1 de septiembre de 2026.
[/Sources]

## Slide 7
SIGDE / 07
Flujo de usuario, navegación y contenidos de SIGDE
Recorrido real desde el ingreso hasta el registro y la trazabilidad de una acción.
1. FLUJO PRINCIPAL
Ingreso → módulo permitido → acción → registro
1
Ingreso
Credenciales y sesión
2
Dashboard
Vista según el rol
3
Módulo
Consulta y filtros
4
Acción
Formulario validado
5
Trazabilidad
Movimiento registrado
2. NAVEGACIÓN POR ROL
COORDINADOR
DOCENTE
PORTERÍA
Coordinador
Reportes · Usuarios · Configuración · Auditoría
Docente
Reportes · Convivencia · Estudiantes
Portería
Salidas · Agenda · Perfil
Pendiente: Seguimiento, Estadísticas, Calendario y Ruta de convivencia.
3. CONTENIDOS Y ACCIONES
REPORTES
Consultar → filtrar
→ crear reporte
SALIDAS
Historial → seleccionar
→ registrar salida
COMUNICACIONES
Seleccionar estudiante
→ mensaje → historial
FLUJO RESUMIDO
Ingreso → Dashboard por rol → Módulo → Acción → Base de datos → Auditoría / notificación
SIGDE · Avances del proyecto
07
Notes: Recorrer primero la fila superior. Después explicar que el menú cambia según el rol y cerrar diferenciando funciones implementadas de las pendientes.
[Sources]
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-23807993-f086-4f90-907b-140af167cc61.png
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-280987c4-4828-49ba-954f-1c1e265ce3e6.png
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-a5e4f482-051f-4c30-befb-ebea0b2f754d.png
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-a82e8277-61f2-48a8-ac20-267b43f6a2cf.png
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-2bafa633-28e5-4848-b049-36ac675c2112.png
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-474c74d8-6802-464f-a5ba-0738b64b51a8.png
- Inventario funcional confirmado por el usuario al 1 de septiembre de 2026.
[/Sources]

## Slide 8
SIGDE / 08
El encabezado comunica identidad, rol y sesión
Nombre de la aplicación y contexto del usuario permanecen visibles durante el trabajo.
1
2
3
1
Nombre y marca
SIGDE identifica la plataforma desde el extremo izquierdo.
2
Usuario activo
El nombre y el rol dan contexto a la sesión abierta.
3
Búsqueda global
El encabezado reserva un acceso rápido a estudiantes y reportes.
La misma estructura reduce la desorientación al cambiar de módulo.
SIGDE · Avances del proyecto
08
Notes: Señalar que el encabezado se conserva incluso cuando cambia el contenido central.
[Sources]
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-c80c1d51-d137-42e8-ae30-6198f97dd1f1.png
[/Sources]

## Slide 9
SIGDE / 09
La confianza también se diseña: privacidad y condiciones claras
Los documentos legales están enlazados desde el login y explican responsabilidades y límites.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
TRATAMIENTO DE DATOS
Antes del despliegue deben reemplazarse los campos institucionales aún marcados “por definir”.
SIGDE · Avances del proyecto
09
Notes: Presentar la existencia de los documentos y reconocer el dato institucional pendiente.
[Sources]
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-a37271a1-39e4-4d16-807b-a5fef0300eb0.png
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-4c5fb432-0345-48c9-a4d0-444f1269fab6.png
- Textos legales implementados en frontend/src/components/legal/LegalPage.tsx.
[/Sources]

## Slide 10
SIGDE / 10
El menú cambia según la responsabilidad de cada usuario
La navegación aplica el principio de mínimo acceso y muestra solo las tareas relacionadas con el rol.
Coordinador
Dashboard · Reportes · Salidas · Usuarios · Configuración · Auditoría
Docente
Dashboard · Reportes · Estudiantes · Comunicaciones
Portería
Dashboard · Salidas · Agenda operativa
Importante: una opción visible en el menú puede seguir en desarrollo; el acceso no demuestra que el módulo esté terminado.
SIGDE · Avances del proyecto
10
Notes: Comparar los tres menús y volver a separar permiso, visibilidad y estado funcional.
[Sources]
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-280987c4-4828-49ba-954f-1c1e265ce3e6.png
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-f323f7f9-6fc8-4552-9729-5569fbef70e1.png
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-02e47e51-1836-4819-bd81-335f40c1c329.png
[/Sources]

## Slide 11
SIGDE / 11
Regresar es explícito y mantiene la orientación
SIGDE usa controles visibles para volver, cerrar formularios o recuperar el menú.
1
2
1
Botón “Regresar”
Devuelve al paso anterior del flujo de autenticación sin perder la referencia visual.
2
Control del menú
Permite contraer o desplegar la navegación y conserva el módulo seleccionado.
En los documentos legales también aparece “← Volver al inicio de sesión”.
SIGDE · Avances del proyecto
11
Notes: Mostrar que hay retorno tanto dentro de un flujo como dentro de la navegación general.
[Sources]
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-7a6435bf-a8cb-488a-b747-d3abf22b98b4.png
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-affd2f35-8448-426d-895c-367cbf9c9f85.png
- Control de retorno legal verificado en las páginas de Términos y Política.
[/Sources]

## Slide 12
SIGDE / 12
La base de datos conecta personas, servicios y trazabilidad
El producto es la plataforma web; sus servicios operan sobre datos relacionados y permisos por rol.
Usuarios
Roles, cuenta y sesión
SIGDE
Servicios digitales
Estudiantes
Acudientes y grupos
Reportes
Evidencias y observaciones
Salidas
Autorizaciones y responsables
COMUNICACIONES · NOTIFICACIONES · AUDITORÍA
SQLite en desarrollo local · Turso en producción
Producto
Plataforma web SIGDE
Servicios
Reportes · Salidas · Comunicación · Seguridad
SIGDE · Avances del proyecto
12
Notes: Aclarar que SIGDE no vende productos físicos; el producto es la plataforma y los servicios son sus módulos.
[Sources]
- Modelo de datos basado en database/prisma/schema.prisma.
- Arquitectura de persistencia basada en la configuración real del proyecto.
[/Sources]

## Slide 13
SIGDE / 13
La autenticación ya cubre ingreso y recuperación segura
El flujo principal funciona; queda un ajuste de usabilidad antes de considerarlo cerrado.
1
Ingreso
Correo, contraseña, recordar usuario y enlace de recuperación.
2
Verificación
Código de 6 dígitos y espera controlada para reenviar.
3
Nueva contraseña
Indicador de fortaleza y confirmación; falta mostrar/ocultar.
Próximo paso
Agregar mostrar/ocultar en ambos campos de nueva contraseña y completar los 6 cierres de interfaz.
SIGDE · Avances del proyecto
13
Notes: Cerrar conectando el avance real con el siguiente objetivo concreto del proyecto.
[Sources]
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-23807993-f086-4f90-907b-140af167cc61.png
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-a9067e59-caa7-4277-9f1c-56cab529aa2a.png
- C:/Users/edits/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-c9801032-4448-4829-956b-1b6c7060a6c6.png
- Flujo de autenticación implementado en frontend/src/components/auth/LoginExperience.tsx y backend/src/services/auth.service.ts.
[/Sources]